INFORME PROYECTO APT

DentalSys

Sistema web de gestión odontológica
CAPSTONE 2026 – Duoc UC

Johanna Martínez Sanhueza – Desarrolladora Full Stack
Fase 1 – Definición y planificación del proyecto

# 1. Descripción del Proyecto APT

DentalSys es una propuesta de sistema web de gestión odontológica para la clínica Más Dent, ubicada en Puente Alto y conformada por dos sucursales. El proyecto surge a partir de la necesidad de centralizar y digitalizar procesos que actualmente pueden gestionarse mediante cuadernos, fichas físicas, documentos en papel y herramientas manuales.

El problema central identificado es que la información clínica y administrativa se encuentra distribuida en registros físicos y cuadernos separados por sucursal. Esto dificulta la consulta, actualización, trazabilidad y disponibilidad oportuna de la información, además de aumentar el riesgo asociado al traslado de fichas clínicas y a la gestión manual de la agenda.

DentalSys propone una plataforma web orientada al Administrador, Recepcionista, Odontólogo y Paciente. El objetivo es centralizar pacientes, agenda, ficha clínica, atenciones y presupuestos, además de entregar mayor autonomía al paciente mediante un Portal del Paciente.

## 1.1 Propuesta de solución

- Gestión de usuarios, roles y permisos.

- Gestión de pacientes.

- Agenda y gestión de horas.

- Ficha clínica y registro de atenciones.

- Gestión de presupuestos.

- Portal del Paciente.

- Asistente virtual basado en Inteligencia Artificial para apoyo administrativo.

El asistente virtual tendrá un alcance deliberadamente acotado: no realizará diagnósticos, prescripciones ni decisiones clínicas y no tendrá acceso directo a la base de datos. Cuando corresponda utilizar un servicio externo de IA, se contempla aplicar minimización y protección de información sensible.

## 1.2 Alcance del MVP

- Usuarios y roles.

- Gestión de pacientes.

- Registro y consulta de información de pacientes.

- Agenda y disponibilidad.

- Reserva, cancelación y reprogramación de horas.

- Ficha clínica digital y registro de atenciones.

- Presupuestos asociados a pacientes y tratamientos.

- Portal del Paciente para gestionar horas y consultar información autorizada.

- Asistente IA administrativo y controlado.

## 1.3 Funcionalidades fuera de alcance

- Módulo de laboratorio.

- Pagos avanzados.

- Reportes avanzados.

- Funcionalidades clínicas de Inteligencia Artificial.

- Otras integraciones no indispensables para el MVP.

La existencia de dos sucursales corresponde al contexto de la clínica, pero la gestión de sucursales no constituye un módulo independiente del MVP. Esta decisión permite controlar el alcance y mantener la viabilidad del proyecto.

# 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

DentalSys permite aplicar progresivamente competencias relacionadas con pruebas de certificación, gestión de proyectos, construcción de modelos de datos y desarrollo de soluciones de software. La aplicación de estas competencias se distribuye entre la definición, diseño, implementación, integración y validación del proyecto.

| Competencia | Aplicación en DentalSys | Indicadores / evidencia |
| --- | --- | --- |
| C1 – Realizar pruebas de certificación | Diseño y posterior ejecución de pruebas unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad. | Plan de pruebas, casos, resultados, Postman, JMeter y evidencias de corrección. |
| C2 – Gestionar proyectos informáticos | Planificación con Scrum, priorización del Product Backlog, organización de Sprints y seguimiento del avance. | Product Backlog, Jira, cronograma, Burndown y registros de avance. |
| C3 – Construir modelos de datos | Diseño del Modelo Entidad-Relación y del Modelo Relacional normalizado para soportar los requerimientos. | MER, modelo relacional, diccionario de datos y SQL/MySQL. |
| C4 – Desarrollar una solución de software | Diseño y posterior construcción de frontend, backend, API REST, seguridad y persistencia. | Código fuente, GitHub, aplicación, integración y documentación técnica. |
| C5 – Comunicación | Comunicación y documentación del proyecto, decisiones y resultados. | Informe, presentación, documentación y evidencias del proyecto. |

## 2.1 Aplicación de los indicadores de calidad

| Competencia | Indicador | Cómo se abordará en DentalSys |
| --- | --- | --- |
| C1 | 1.1 Diseña pruebas | Se definió un Plan de Pruebas con unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad. |
| C1 | 1.2 Aplica pruebas | La ejecución se realizará durante los Sprints de desarrollo, utilizando casos, Postman, JMeter y herramientas de seguridad. |
| C1 | 1.3 Desarrolla mejoras | Los defectos detectados se registrarán, corregirán y volverán a probar, incluyendo regresión cuando corresponda. |
| C2 | 2.1 Planifica proyectos | El proyecto se organiza en Sprints, con Product Backlog priorizado, cronograma, dependencias y alcance MVP. |
| C2 | 2.2 Controla proyectos | El avance se seguirá mediante Jira, estados de tareas y Burndown Chart, registrando impedimentos y cambios. |
| C3 | 3.1 Diseña modelos de datos | Se construye el MER y el modelo relacional normalizado a partir de los requerimientos e historias de usuario. |
| C3 | 3.2 Implementa modelos de datos | El modelo será implementado en MySQL mediante tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones. |
| C4 | 4.1 Construye solución | Se desarrollará el sistema web utilizando React/Vite, Spring Boot y MySQL. |
| C4 | 4.2 Integra componentes | Se integrarán frontend, API REST, backend, seguridad, persistencia y, según alcance, servicio externo de IA. |
| C4 | 4.3 Implanta solución | Se utilizarán Docker y Docker Compose para facilitar la configuración y ejecución del entorno. |

# 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se relacionan con el análisis, planificación y desarrollo de soluciones informáticas orientadas a resolver problemas reales. Me interesa especialmente participar en proyectos en los que sea necesario comprender una necesidad, levantar requerimientos, organizar el trabajo y contribuir al diseño de una solución tecnológica.

Las asignaturas que más se relacionan con estos intereses son Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos y Gestión de Proyectos Informáticos. La primera se relaciona con el análisis de la problemática, los actores y las necesidades de la clínica; la segunda, con la planificación, priorización y seguimiento del proyecto.

En esta Fase 1 de DentalSys he podido aplicar principalmente competencias de análisis, planificación y organización. Al mismo tiempo, identifico como áreas a fortalecer el desarrollo de software, la construcción e implementación de modelos de datos y la integración de componentes, que tendrán mayor protagonismo en las siguientes fases.

# 4. Factibilidad del proyecto

DentalSys se considera factible dentro de la asignatura porque el alcance se ha acotado mediante un MVP y se ha seleccionado una arquitectura monolítica modular. Esta decisión evita incorporar la complejidad de microservicios y permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades prioritarias.

## 4.1 Factibilidad técnica

El stack tecnológico se encuentra definido: React + Vite y Material UI para frontend; Java 21, Spring Boot, Spring Security, JWT y Maven para backend; MySQL para base de datos; Docker y Docker Compose para el entorno; Git y GitHub para versionamiento; Jira para gestión; Postman para API; Apache JMeter para rendimiento; y Google AI Studio/Gemini para el asistente IA.

## 4.2 Factibilidad temporal

El proyecto contempla 18 semanas académicas. La Fase 1 comprende los Sprints 0 y 1; la Fase 2 comprende los Sprints 2 a 5; y la Fase 3 corresponde al cierre, presentación, defensa y evidencias finales.

## 4.3 Riesgos y medidas de mitigación

| Aspecto | DentalSys |
| --- | --- |
| Recursos | Equipo de desarrollo, computadores, stack tecnológico definido, GitHub, Jira, MySQL, Docker, Postman, JMeter y herramientas de modelamiento. |
| Facilitadores | Alcance acotado mediante MVP, arquitectura monolítica modular, Scrum, priorización del backlog y herramientas disponibles. |
| Obstaculizadores | Sobrecarga de trabajo, errores de integración, problemas técnicos, cambios de alcance y retrasos en actividades. |
| Medidas | Priorizar funcionalidades, dividir tareas, controlar cambios, integrar y probar progresivamente y mantener evidencia actualizada. |

Los principales riesgos se gestionarán evitando funcionalidades no esenciales, manteniendo el alcance del MVP y realizando ciclos de análisis, implementación, integración, prueba y corrección.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de gestión odontológica para la clínica Más Dent que permita centralizar y digitalizar procesos administrativos y de atención, facilitando la gestión de pacientes, agenda, ficha clínica, atenciones y presupuestos, incorporando un Portal del Paciente y un asistente virtual de apoyo administrativo.

## 5.2 Objetivos específicos

- Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de DentalSys.

- Diseñar la arquitectura y los modelos de datos necesarios para soportar la solución.

- Desarrollar los módulos priorizados del MVP de DentalSys.

- Implementar autenticación, autorización y control de acceso según roles.

- Implementar el Portal del Paciente para la gestión de horas y consulta de información autorizada.

- Integrar un asistente virtual de Inteligencia Artificial orientado al apoyo administrativo, sin funciones clínicas.

- Realizar pruebas funcionales, de integración, rendimiento y seguridad para validar la solución.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará Scrum como marco de trabajo. El proyecto se organizará en Sprints con objetivos, actividades y entregables definidos. Jira se utilizará para gestionar el Product Backlog, Sprint Backlogs, tareas y seguimiento; GitHub permitirá mantener el código y la documentación versionados.

El ciclo de trabajo será progresivo: análisis → diseño → implementación → integración → pruebas → corrección. En la Fase 1 el foco se encuentra en la definición y diseño; la implementación y ejecución completa de las pruebas se realizará en las fases posteriores.

## 6.1 Priorización y dependencias

- La gestión de pacientes constituye una base para agenda, ficha clínica, atención, presupuestos y Portal del Paciente.

- La agenda debe estar disponible antes de implementar la reserva y cancelación desde el Portal del Paciente.

- La ficha clínica debe estar disponible antes del registro de atenciones.

- El registro de atenciones depende de la agenda y ficha clínica.

- Los presupuestos deben estar disponibles antes de su consulta desde el Portal del Paciente.

- Autenticación, roles y permisos son transversales al sistema.

- El asistente IA se mantiene hacia el final por ser una funcionalidad diferenciadora y dependiente de los módulos base.

# 7. Plan de trabajo

| Sprint / Fase | Semanas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Fase 1 | 1–2 | Definir y planificar el proyecto. |
| Sprint 1 – Fase 1 | 3–4 | Cerrar diseño y preparación del desarrollo. |
| Sprint 2 – Fase 2 | 5–7 | Construir la base del sistema y módulo de pacientes. |
| Sprint 3 – Fase 2 | 8–10 | Desarrollar agenda y ficha clínica. |
| Sprint 4 – Fase 2 | 11–13 | Desarrollar presupuestos y Portal del Paciente. |
| Sprint 5 – Fase 2 | 14–15 | Integración, IA, seguridad, pruebas y cierre del producto. |
| Fase 3 | 16–18 | Presentación, defensa y evidencias finales. |

## 7.1 Actividades principales y resultados esperados

| Periodo | Trabajo principal | Resultado / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Problema, alcance, objetivos, actores, visión y organización. | Product Vision, mapa de actores, Impact Mapping y definición inicial. |
| Sprint 1 | Requerimientos, backlog, requisitos no funcionales, MER, arquitectura, UML, stack y plan de pruebas. | Diseño técnico preparado para desarrollo. |
| Sprint 2 | Configuración base, autenticación y gestión de pacientes. | Primer módulo funcional y pruebas. |
| Sprint 3 | Agenda, ficha clínica y atención. | Módulos integrados y pruebas. |
| Sprint 4 | Presupuestos y Portal del Paciente. | Funcionalidades del MVP integradas. |
| Sprint 5 | IA, seguridad, integración y pruebas finales. | Solución integrada y resultados. |
| Fase 3 | Correcciones, documentación, presentación y defensa. | Informe, presentación y evidencias finales. |

# 8. Propuesta de evidencias y justificación

Las evidencias se seleccionan para demostrar el cumplimiento de las actividades y competencias del proyecto. Cada evidencia permitirá verificar un resultado concreto y mantener trazabilidad entre requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y correcciones.

| Actividad | Evidencia | Cómo demuestra el logro |
| --- | --- | --- |
| Análisis del caso | Documento de análisis de Más Dent | Demuestra la identificación del problema, causas, consecuencias, actores y necesidad de solución. |
| Visión y alcance | Product Vision y cuatro pilares | Demuestra que el propósito, valor y alcance del proyecto están definidos. |
| Actores y procesos | Mapa de actores e Impact Mapping | Relaciona actores, impactos esperados y funcionalidades del MVP. |
| Requerimientos | Historias de Usuario y Product Backlog | Demuestra la transformación de necesidades en funcionalidades priorizadas y verificables. |
| Planificación | Jira, Sprints, cronograma y Burndown | Permite verificar organización, seguimiento y control del proyecto. |
| Modelo de datos | MER, Modelo Relacional normalizado y SQL | Demuestra el diseño de la estructura de datos y su preparación para implementación en MySQL. |
| Arquitectura | Documentación y diagramas UML | Demuestra la definición de componentes, despliegue, clases y secuencias de la solución. |
| Desarrollo | Código fuente y commits en GitHub | Permite verificar la construcción progresiva de la solución y su trazabilidad. |
| API | Pruebas de Postman / documentación API | Demuestra el funcionamiento y validación de endpoints. |
| Rendimiento | Resultados de Apache JMeter | Permite medir comportamiento bajo carga controlada. |
| Seguridad | Casos de seguridad y resultados | Demuestra autenticación, autorización, control de acceso y protección de información. |
| Pruebas funcionales | Casos de caja negra y resultados | Permite comprobar el comportamiento observable frente a criterios de aceptación. |
| IA | Evidencia de integración y restricciones | Demuestra la incorporación controlada del asistente administrativo y sus límites. |
| Interfaces | Mockups y pantallas | Permite verificar la propuesta de interacción y su correspondencia con las funcionalidades. |

# 9. Plan de pruebas como evidencia de calidad

El Plan de Pruebas de DentalSys contempla cinco categorías: pruebas unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad. Esta estrategia se ejecutará progresivamente durante los Sprints de desarrollo y permitirá mantener trazabilidad entre las Historias de Usuario y los resultados de validación.

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramienta / enfoque |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar unidades de código de manera aislada. | JUnit 5 + Mockito. |
| Caja negra | Validar el comportamiento observable frente a entradas y criterios de aceptación. | Postman, pantallas y endpoints. |
| Integración | Comprobar comunicación entre componentes y persistencia. | Spring Boot Test + MySQL/Docker. |
| Rendimiento | Evaluar tiempos de respuesta, estabilidad y carga controlada. | Apache JMeter. |
| Seguridad | Verificar autenticación, autorización y protección de información. | Spring Security, Postman y OWASP ZAP. |

El plan contempla además registrar defectos en Jira, realizar pruebas después de las correcciones y ejecutar regresión cuando corresponda. El cierre de una Historia de Usuario requerirá que sus criterios de aceptación se encuentren cumplidos y que se hayan ejecutado las pruebas correspondientes.

# 10. Arquitectura de la solución

DentalSys utilizará una arquitectura monolítica modular. El frontend será desarrollado con React + Vite y se comunicará con el backend mediante una API REST. El backend utilizará Spring Boot y se organizará en las capas Controller, Service y Repository, con MySQL como base de datos.

La seguridad se gestionará mediante Spring Security y JWT, con autenticación, autorización por roles y protección de endpoints. Docker y Docker Compose facilitarán la configuración del entorno.

El asistente IA se integrará mediante un servicio externo de Google Gemini, manteniendo el alcance administrativo, sin acceso directo a la base de datos y con mecanismos de protección de información sensible.

# 11. Modelo de datos

Durante la Fase 1 se define el modelo de datos como base para la posterior implementación. El modelo contempla las entidades USUARIO, PACIENTE, ODONTOLOGO, CITA, FICHA_CLINICA, ATENCION, TRATAMIENTO, ATENCION_TRATAMIENTO, PRESUPUESTO, PRESUPUESTO_TRATAMIENTO, PAGO y DOCUMENTO_CLINICO.

El diseño considera claves primarias, claves foráneas, relaciones y cardinalidades coherentes con los procesos definidos. Las relaciones N:M se resuelven mediante entidades intermedias, como ATENCION_TRATAMIENTO y PRESUPUESTO_TRATAMIENTO. El modelo relacional será normalizado antes de su implementación en MySQL.

# 12. Conclusiones

La Fase 1 permitió definir DentalSys a partir de una problemática concreta de Más Dent: la dependencia de registros físicos y procesos manuales que dificultan la centralización, disponibilidad y trazabilidad de la información.

La solución propuesta responde al problema mediante un MVP acotado que prioriza pacientes, agenda, ficha clínica, atenciones, presupuestos y Portal del Paciente, incorporando como elemento diferenciador un asistente IA de apoyo administrativo. La exclusión de laboratorio, pagos avanzados, reportes avanzados y funcionalidades clínicas de IA contribuye a mantener la factibilidad del proyecto.

La planificación por Sprints, la arquitectura monolítica modular, el stack tecnológico definido y la estrategia de pruebas permiten establecer una base clara para las siguientes fases. El trabajo posterior deberá transformar los requerimientos y diseños definidos en una solución funcional, integrada y validada, manteniendo el alcance y las decisiones establecidas en esta fase.

# 13. Referencias documentales

- Instructivo CAPSTONE 2026 – Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC.

- Análisis del Caso Más Dent – DentalSys.

- Visión del Proyecto + Cuatro Pilares – DentalSys.

- Mapa de Actores – DentalSys.

- Impact Mapping – DentalSys.

- Definición de Épicas – DentalSys.

- Historias de Usuario – DentalSys.

- Product Backlog Priorizado – DentalSys.

- Documentación de Arquitectura – DentalSys.

- Cronograma del Proyecto – DentalSys.

- Plan de Pruebas – DentalSys.

# 14. Índice de anexos

Los anexos reúnen la documentación elaborada durante la Fase 1 y respaldan los análisis, decisiones y entregables mencionados en el informe. La numeración es correlativa para facilitar la identificación y trazabilidad de cada documento.

| Anexo | Documento | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Análisis del Caso Más Dent | Problemática, contexto, causas, consecuencias y necesidad identificada. |
| Anexo 2 | Product Vision – DentalSys | Visión del producto, problema, usuarios, propuesta de valor, diferenciador y alcance del MVP. |
| Anexo 3 | Mapa de Actores | Identificación de actores y necesidades principales de cada usuario del sistema. |
| Anexo 4 | Impact Mapping – DentalSys | Relación entre objetivo, actores, impactos esperados y funcionalidades. |
| Anexo 5 | Definición de Épicas | Épicas del MVP que organizan las funcionalidades por grandes áreas. |
| Anexo 6 | Historias de Usuario | Historias de usuario, criterios de aceptación y estimaciones. |
| Anexo 7 | User Story Mapping | Organización de historias y recorrido funcional del producto. |
| Anexo 8 | Product Backlog Priorizado | Priorización de historias, valor, estimación y Sprint propuesto. |
| Anexo 9 | Requisitos No Funcionales | Requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad y demás restricciones. |
| Anexo 10 | Modelo Maestro MER / UML | Fuente de verdad para entidades, atributos, claves, relaciones y cardinalidades. |
| Anexo 11 | Modelo Relacional Normalizado | Transformación del MER al modelo relacional y normalización. |
| Anexo 12 | Arquitectura de la Solución | Arquitectura monolítica modular y definición de capas y componentes. |
| Anexo 13 | Diagramas UML | Diagrama de clases, componentes, despliegue y dos diagramas de secuencia. |
| Anexo 14 | Stack Tecnológico y Herramientas | Tecnologías, herramientas y uso previsto por fase. |
| Anexo 15 | Plan Maestro de Sprints y Plan de Trabajo | Planificación de semanas 1 a 18, objetivos, hitos y reglas de trabajo. |
| Anexo 16 | Plan de Pruebas | Estrategia de pruebas unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad. |
| Anexo 17 | Mockups | Propuestas visuales iniciales, incluyendo Login y Portal del Paciente. |
| Anexo 18 | README del Proyecto | Descripción técnica del repositorio, tecnologías, arquitectura, módulos y estado del proyecto. |